Plan de recuperación de desastres

Gerencia de Tecnologias de Información

29/10/2014

FECHA

Índice:

Introducción	3

Propósito	3

Alcance	3

Definiciones	3

Notificación y activación	3

Asesoría y reportes.	3

Continuidad de servicios y recuperación inicial	3

Recuperación total y reinicio de operaciones	3

Aplicación	4

Asunciones	4

Referencias y requerimientos	5

Conceptos operativos	6

Línea de sucesión	6

Responsabilidades	7

Responsabilidades asignadas a puestos	7

Fases de recuperación	9

Centro de operaciones del equipo de recuperación de desastres	9

Fase de activación	10

Procedimientos para evaluación de daños	10

Reporte para el director de recuperación de desastres	10

Toma de decisiones	11

Fase de recuperación	16

Fase de reconstitución	18

Procedimientos concurrentes	18

Daño Físico	18

Estabilidad estructural	18

Seguridad	19

Corriente eléctrica	19

Equipo de cómputo	19

Comunicaciones	19

Daño tecnológico	19

Desactivación del plan	19

Como abordar la desactivación del plan	20

Informe final del equipo de recuperación de desastres	20

Desactivación del equipo de recuperación de desastres	21

Apéndices	22

# Introducción:

## Propósito:

Este plan de recuperación de desastres o DRP (por sus siglas en inglés Disaster Recovery Plan) esta diseñado para mitigar el riesgo de la pérdida de un sistema o servicio al proveer soluciones a distintas contingencias para la pronta recuperación de los sistemas o servicios de misión críticos en caso de un desastre. La _________________________________ debe tener siempre bien identificada su infraestructura de misión crítica y un plan para protegerla.

## Alcance:

El alcance de este plan de recuperación de desastres se enfoca en la recuperación y continuidad de los servicios del área de ___________ perteneciente a la __________________________________, siempre buscando mantener funcionando a los sistemas de misión críticos y a los servicios esenciales que la ________________________________ ofrece.

Para los propósitos de este plan de recuperación de desastres un desastre se define como:

Cualquier evento accidental, natural o malicioso que amenaza o interrumpe las operaciones o servicios normales por un período de tiempo que afecta significativamente a una organización

Si las características del evento acontecido son tales que caen dentro de la definición anterior, entonces se debe hacer una declaración de estado de desastre y los procedimientos del DRP deben ser iniciados. De otra manera las acciones de recuperación deben ser conducidas como parte de las operaciones normales de la ______________________________.

## Definiciones:

A lo largo de este documento se establecen varios pasos y asignación de responsabilidades para lograr una buena recuperación. Las partes de este DRP son:

### Notificación y activación: el equipo de recuperación de desastres será notificado y su coordinador decidirá las acciones que serán tomadas.

### Asesoría y reportes: los miembros del equipo de recuperación de desastres se reportan en el lugar del evento, evalúan las condiciones y generan una recomendación formal sobre si es necesario o no declarar un estado de desastre para presentación ante el coordinador general de recuperación de desastres.

### Continuidad de servicios y recuperación inicial: cuando el estado de desastre sea declarado por el director general de recuperación de desastres, los equipos necesarios entraran en acción para recuperar y, en la medida de lo posible, continuar dando los servicios a socios y usuarios hasta que las operaciones puedan reanudarse de manera normal. Si es necesario, el equipo de recuperación de desastres re ubicará y reiniciará las operaciones desde un lugar alterno a la sede oficial.

### Recuperación total y reinicio de operaciones: conforme las condiciones se vayan estabilizando, los equipos de recuperación de desastres irán tomando medidas para re establecer las operaciones de manera permanente. Dependiendo del daño ocurrido a las instalaciones, estas serán reparadas y el equipo dañado reemplazado.

## Aplicación:

Este documento contempla cuatro distintas posibilidades descritas a continuación:

- Destrucción de las instalaciones: uno o varios de los edificios de la _________________________________tienen fallas estructurales o se encuentran derrumbados y por ende es imposible la entrada de los empleados. Los sistemas e insumos que se encuentran dentro están en peligro de ser destruidos o ya están inoperantes.

- No acceso a las instalaciones: tanto los empleados como las instalaciones se encuentran en perfecto estado pero los primeros no tienen posibilidad de reportarse a su lugar de trabajo.

- Sistemas o equipos inutilizables: una gran parte o la totalidad de la red de datos o de voz, el sistema o los equipos de escritorio de la ___________________________ se encuentra inservible.

- Falta de insumos o recursos: debido a un desastre de gran escala la _____________________________________________ se encuentra sin la posibilidad de renovar los consumibles o de obtener los recursos que cada una de sus áreas utiliza para operar normalmente. Dentro de estos consumibles y recursos se pueden contar todos los que son indispensables para el buen funcionamiento de __________________________________ desde los más básicos como la corriente eléctrica hasta los más importantes como los recursos humanos.

(En este apartado incluir la nueva tecnología investigada explicando cómo aportaría su adquisición para evitar la vulnerabilidad y disminuir el riesgo identificados)

## Asunciones:

Se dan por entendido los siguientes puntos en lo relativo a las capacidades operativas que deben estar habilitadas para poder ejecutar este plan de recuperación de desastres:

- La dirección general proveerá el apoyo necesario para la implementación de este DRP así como para su ejecución efectiva.

- Cada uno de los gerentes de los distintos departamentos, delegaciones y regiones de la ______________________________________________ proveerán los recursos necesarios para implementar y ejecutar este plan.

- Un equipo de recuperación de desastres será designado, entrenado y examinado al grado correcto para llevar a cabo las medidas necesarias en este plan.

# 1.	Referencias y requerimientos:

La tabla 1-1 contiene una lista de los documentos necesarios para desarrollar este DRP:

Tabla1-1 referencias para el desarrollo del DRP

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| Guía para mejorar la seguridad de conexiones de red remotas | Este documento menciona y explica varios pasos a seguir para incrementar la seguridad de un punto de acceso casero y tiene como finalidad que dichas medidas se apliquen a los gateway 2wire que se tiene instalados en las casas de varios de sus empleados y se disminuya la posibilidad de sufrir un ataque por esa vía. |
| Actualización de uso y administración de las cámaras ip | El escrito informa sobre los cambios y mejoras que se han hecho al sistema de cámaras de seguridad desde que se redactó el manual de uso inicial. |

Registro de cambios:

Un historial de todos los cambios realizados a este documento se registrarán en la tabla 1-2 que aparece a continuación:

Tabla1-2 fecha de actualización del DRP

| Modificación realizada | Fecha | Autorizó |
| --- | --- | --- |

Los cambios en sistemas, software, aplicaciones, comunicaciones, procesos de negocio, canales de distribución de información, etc. obligan a que constantemente se hagan actualizaciones a este DRP para que sea consistente con los procesos que se usan día a día y tenga vigencia. Deben establecerse revisiones calendarizadas para el DRP y hacer los cambios requeridos en las siguientes áreas:

- Cambios organizacionales y de empleados.

- Nuevos requerimientos de seguridad.

- Nuevas aplicaciones.

- Cambios en la configuración de sistemas

- Nuevos acuerdos con proveedores.

El líder de cada equipo de recuperación de desastre en cada área es el encargado de revisar y mantener el documento actualizado, asegurarse de que las copias necesarias sean distribuidas y se encuentre una en el servidor o carpeta que tengan asignada, de la misma manera deberán tener una copia en un servidor en otro sito que pueda ayudarles como sitio alterno. Dicho líder tiene la responsabilidad de:

- Desarrollar una agenda para revisar todas las partes del DRP y asignar responsabilidades por cada una a sus compañeros de equipo.

- Publicar la agenda de revisión del DRP y distribuirla al personal que revisará y actualizara el DRP.

- Conducir por lo menos una prueba del DRP al año, documentar los resultados y mejorar el documento de acuerdo con lo aprendido durante la prueba.

- Asegurarse de que una vez que el plan fue actualizado se distribuyan todas las copias impresas y digitales que son necesarias.

Cuando se hagan cambios a este plan, sólo será necesario imprimir las hojas que los contienen y una extra con instrucciones que indique cuales deben ser sustituidas.

# 2.	Conceptos operativos:

Durante esta sección se incluyen, según cada área lo necesite: listas de actividades, manuales de políticas y procedimientos, diagramas de conexiones de hardware, instructivos de configuración de software, tablas de características de servidores, procedimientos de recuperación de documentos digitales o impresos y cualquier otro tipo de información que sea útil para la recuperación o continuidad del servicio que la _________________________________________________ ofrece a sus socios y usuarios. La lista de todos estos documentos se encuentra en la tabla 1-1.

Documentos según cada área

## Línea de sucesión:

La línea de sucesión para los empleados clave y los miembros del equipo de recuperación de desastres se presenta a continuación:

Director general de recuperación de desastres:

Si el director general de recuperación de desastres no está disponible los puestos que lo podrán substituir son:

- Coordinador de recuperación de desastres.

- Coordinador de seguridad del DRP.

Coordinador de recuperación de desastres:

Si el encargado de este puesto no se encuentra, la posición puede ser tomada por:

- Coordinador de seguridad del DRP.

- Director general de recuperación de desastres.

Coordinador de seguridad del DRP:

En caso de que la persona que tenga esta responsabilidad no este disponible el cargo puede ser asumido por:

- Coordinador de recuperación de desastres.

- Director general de recuperación de desastres.

La persona que suceda a otra en algún puesto puede hacer sus tareas como líder del equipo de recuperación de desastres del que forme parte o puede delegarlas a un integrante del mismo equipo para evitar sobre carga de trabajo y facilitar la recuperación.

En el caso de los equipos de recuperación de desastres cada líder debe nombrar a un primer y un segundo sucesor para que puedan tomar el cargo en su ausencia.

## Responsabilidades:

Dentro de cada área se ha establecido un equipo de recuperación de desastres para que responda de manera efectiva, funcione de forma eficiente, permita que varios procesos independientes se lleven a cabo de manera simultánea y mantenga control sobre todo el proceso de recuperación. El equipo de recuperación de desastres se ha definido, instruido y entrenado para responder a las contingencias cubiertas por este DRP. Este equipo es responsable de recuperar el área de _________ ubicada en _______. Sus miembros incluyen a personal responsable de las operaciones diarias del área mencionada. Los objetivos que este equipo debe cubrir de manera exitosa son:

- Respuesta a incidentes: reunir el personal y recursos necesarios para evaluar las condiciones después del evento.

- Continuidad de servicios y recuperación inicial: conocer el estado de las operaciones, recomendar las acciones a seguir e implementar cualquier medida intermedia que sea necesaria para continuar el servicio de la __________________________________, inclusive a un nivel menor del óptimo, hasta que las condiciones permitan la restauración del servicio por completo a su nivel normal.

- Reconstitución normal de las operaciones: emplear los recursos y materiales necesarios para re establecer el nivel normal de las operaciones en las instalaciones originales o en unas nuevas.

## Responsabilidades asignadas a puestos:

Las responsabilidades asignadas a cada puesto en el equipo de recuperación de desastres de la _____________________________________ aparecen en la tabla 2-1

Tabla 2-1 Puestos y responsabilidades del DRP

| Puesto | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Director general de recuperación de desastres | - Dirigir y supervisar que se llegue de manera efectiva a las metas de la planeación de desastres. - Dirigir y apoyar el establecimiento, reclutamiento, entrenamiento y preparación de los equipos de recuperación de desastres. - Declarar de manera oficial una situación de desastre y autorizar la entrada en marcha del plan de continuidad de negocios y los planes de recuperación de desastres correspondientes. - Proveer el punto de vista de la alta dirección durante la recuperación tras un desastre. - Obtener los fondos necesarios para lograr la recuperación después de un desastre. Autorizar la formación de equipos de recuperación de desastres y proveer los recursos necesarios para poder ejecutar el DRP de manera exitosa. - Asegurar por lo menos una prueba anual de cada DRP y hacer los cambios necesarios tomando en cuenta los resultados de la prueba. |
| Coordinador de recuperación de desastres | - Determinar la extensión y seriedad de un evento. - Notificar de inmediato al director general de recuperación de desastres cuando sea necesario. - Reunir y presentar datos al director general de recuperación de desastres para declarar un estado de desastre o no. - Supervisar las actividades de todos los equipos de recuperación de desastres. - Editar las directivas de recuperación de desastres. - Mantener al director general de recuperación de desastres informado sobre las actividades de todos los equipos - En caso necesario, dirigir y supervisar los cambios a oficinas alternas. - Asegurar la recuperación de los sistemas, aplicaciones y redes necesarios para la operación normal. - Mantener una copia actualizada de toda la documentación necesaria en papel y en formato digital. |
| Coordinador de seguridad del DRP | - Supervisar las actividades de recuperación y asegurarse que las medidas de seguridad son reestablecidas y mantenidas. - Obtener los permisos necesarios para permitir la entrada de proveedores que apoyen en las labores de recuperación. - Proveer asesoría en análisis de riesgo durante las actividades de recuperación para evitar la posibilidad de caer en otro desastre al tratar de recuperarse de uno. Cuando una posibilidad de riesgo sea detectada se reportará y se decidirá si es aceptada o puede ser mitigada. - Asegurarse de que los procesos de respaldo de datos sean re establecidos después de una recuperación de desastre. - Participar y apoyar en otras actividades de recuperación según el director de recuperación de desastres lo solicite. |
| Administradores de redes y sistemas | - Apoyar al coordinador de recuperación de desastres con asesoría y recomendaciones para el re establecimiento del sistema. - Fungir como líderes técnicos para todas las actividades de recuperación. - Mantener respaldos de recuperación actualizados, en buen estado y que funcionen correctamente. - Participar en el cambio físico a un sitio alterno así como en la recuperación de los servicios de TI. - Cumplir con las tareas técnicas necesarias para la recuperación de sistemas, aplicaciones y redes. - Proveer apoyo técnico según lo requiera el coordinador de recuperación de desastre. |

## Fases de recuperación:

El proceso de recuperación después de un desastre está formado por las siguientes fases:

Notificación y activación: detectar y estimar el daño. Activación del plan.

Recuperación: re establecer temporalmente las operaciones y recuperarse de los daños causados.

Reconstitución: restaurar todos los procesos y operaciones a su capacidad original.

## Centro de operaciones del equipo de recuperación de desastres:

Dicho centro es la ubicación identificada como la que usará el equipo de recuperación de desastres para reunirse después de que uno sea declarado. Desde ahí el director general de recuperación de desastres y el coordinador de recuperación de desastres desarrollaran y coordinaran las actividades de recuperación y se harán las juntas para reportar las actividades de los equipos. Si las instalaciones del corporativo de la _____________________________________ están disponibles entonces el centro de operaciones será la sala de juntas de la dirección general. Si esta ubicación no esta disponible entonces la sala de capacitación de la delegación México será utilizada como centro de operaciones. Si es necesario utilizar un sitio alterno, el área de servidores y conmutador de la delegación México será designado como sitio principal.

# 3. Fase de activación:

Esta fase aborda las acciones que deben tomarse inicialmente para detectar un desastre, determinar el daño que el mismo ha causado y el tamaño en la falla en las operaciones de la _____________________________________. Basándose en las observaciones hechas, el DRP puede ser activado por el director general de recuperación de desastres. Los procedimientos de notificación están documentados en la siguiente sección y en el apéndice A. los objetivos primarios de esta fase son:

- Reportar al director general de recuperación de desastres de la condición de emergencia y posible desastre.

- Documentar los eventos y actividades sucedidas durante el accidente.

- Localizar a los miembros del equipo de recuperación de desastres para responder a la contingencia.

- Reunir al equipo de recuperación de desastres en el centro de operaciones y ponerlos al tanto de los eventos ocurridos.

- Asignar a los miembros de cada equipo tareas de inspección y evaluación.

- Decidir una hora para la siguiente junta donde se creará un reporte de evaluación.

## Procedimientos para evaluación de daños:

El coordinador de recuperación de desastres se asegurará de que los miembros de los equipos de recuperación de desastres estén preparados para desarrollar evaluaciones en áreas específicas que den una idea general del daño ocurrido y de la capacidad de recuperación existente para mantener la operación. Las áreas a evaluar son las siguientes:

- Daño a las instalaciones.

- Capacidad de operación.

- Capacidad del personal.

- Capacidad de red.

- Evaluación de seguridad.

## Reporte para el director de recuperación de desastres:

El equipo de recuperación de desastres reunirá las evaluaciones y acumulará la información necesaria para dar un informe general al director de recuperación de desastres. Dicho informe debe incluir recomendaciones para tomar acciones apropiadas que pueden incluir la ejecución del plan de recuperación de desastres en toda su capacidad o alguna medida menos enérgica que ayude a reestablecer la operación. El coordinador de recuperación de desastres recibirá los informes de los distintos equipos y buscará distintos caminos a seguir para consultar con el director de recuperación de desastres y llegar a la decisión de qué medidas deben tomarse.

## Toma de decisiones:

La decisión final de las acciones que deben ser tomadas es responsabilidad del director de recuperación de desastres. Al recibir las evaluaciones de instalaciones, capacidades y seguridad, deberá tomar una decisión que será encaminada a recuperar la capacidad de operación anterior al desastre.

Tras ser asesorado por las evaluaciones el director debe tomar una de estas tres decisiones:

- Activar los procedimientos adecuados de un plan de recuperación de desastres local.

- Activar el plan de continuidad de negocios y todos los planes de recuperación de desastres.

- No utilizar un plan de recuperación y seguir los procesos operativos normales.

Tabla 3-1 Formato de evaluación para el plan de recuperación de desastres.

| Propósito: el propósito de este reporte es obtener información sobre problemas encontrados durante la ejecución del DRP, y definir cambios necesarios en sus políticas, procesos y procedimientos para evitar errores en el futuro. Por favor llene un formato por cada problema detectado. Si necesita más espacio utilice el reverso de la hora y adjunte páginas adicionales. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reportado por: | Teléfono: | Fecha: |
| Problema: (defina el problema, sea tan específico como sea posible. Describa los eventos anteriores y posteriores al problema) |  |  |
| Fase: (identifique la fase en la que el problema ocurrió) Notificación y activación. Recuperación Reconstitución. | Fuente del problema: Evento no considerado en el DRP Falta de entrenamiento/preparación Vulnerabilidad en las operación normal Otra:_________________________________ |  |
| Impacto del problema: |  |  |
| Recomendaciones: |  |  |

Tabla 3-2 Lista de evaluación de instalaciones.

| Áreas de evaluación | Comentarios |
| --- | --- |
| Determine lo siguiente en relación con la disponibilidad y funcionalidad de las instalaciones: |  |
| Determine el grado de daño de las instalaciones |  |
| Determine las condiciones del equipo |  |
| Determine las condiciones de los sistemas de ventilación (si aplica) |  |
| Determine las condiciones de los sistemas de seguridad físicos |  |
| Determine las condiciones de los sistemas de seguridad lógicas (indicar la nueva tecnología de seguridad de SI investigada) |  |
| Describa que recursos pueden ser rescatados y re utilizados |  |
| Determine el grado de operabilidad de las instalaciones. |  |
| Determine el mínimo nivel de recuperación que es necesario para el área de servidores pueda funcionar correctamente |  |
| Trabaje con las áreas de construcciones y obras y seguridad, si aplica, para agendar una fecha de recuperación de instalaciones |  |
| Este al tanto de las tareas de construcción y recuperación, reporte el progreso y coordine una recuperación total de los servicios de operaciones y T.I. |  |
| Mantenga al tanto de los avances a su equipo así como al director y el coordinador de recuperación de desastres. |  |
| Desarrolle una contabilidad detallada de los daños para el director de recuperación de desastres. |  |
| Prepare una descripción detallada por escrito de los daños a las instalaciones indicando: - Objetos sin daño y operacionales. - Objetos dañados que pueden ser reparados. - Objetos destruidos que deben ser reemplazados |  |
| Registre los costos que le sean posibles que estén asociados con el regreso de las instalaciones a un estado operacional. |  |

| Resumen de descubrimientos: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Condición de las instalaciones: |  |  |  |
| Asesoría de daños: | Inutilizable | Extenso | Menor |
| Totalidad de las instalaciones Área de servidores. Estructura. Equipamiento. Sistemas de ventilación. Controles de seguridad física. | O O O O O O | O O O O O O | O O O O O O |

Comentarios:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre y firma del asesor:						Fecha:

# 4.     Fase de recuperación:

Esta sección provee procedimientos para recuperar y proveer el servicio suficiente para cumplir con los requerimientos mínimos de los empleados y los sistemas para mantener la continuidad de negocio de la _________________________________________________.

Tabla 4-1 escenarios de contingencia.

| Responsables | Redes y telecomunicaciones. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades de recuperación | - reiniciar el servidor. Si esto no funciona, trate de detectar y corregir el problema manualmente. Si esta tarea no es posible proceda al paso 2. - reinstalar el servidor (referirse al manual desarrollado para dicha tarea). Aplicar los parches de Microsoft correspondientes. |  |  |
| Cuando iniciar las actividades de recuperación | Inmediatamente después de que se detecte o notifique la falla |  |  |
| Falla | Falla en un servidor |  |  |

# 5. Fase de reconstitución:

La meta de esta fase final es el de asegurar una transición ordenada de las instalaciones o implementaciones temporales para atención a los socios y usuarios a la operación normal. Los objetivos de la fase de reconstitución son los siguientes:

- Asesorar sobre las condiciones necesarias y contribuir a la decisión de si reparar parcialmente los equipos y mobiliario existentes o hacer una instalación nueva iniciando desde cero en el mismo edificio o en uno distinto.

- Preparar de manera efectiva la ubicación de las oficinas para recuperar y reconstituir completamente las operaciones. Asegurar que los procedimientos requeridos para brindar respaldo a las operaciones sean reestablecido por completo.

- Brindar soporte para que el cambio de las instalaciones temporales a las permanentes se haga en completo orden.

## Procedimientos concurrentes:

Una vez que los servicios necesarios (red de voz y datos, electricidad, agua, etc.) han sido instalados y garantizados en las instalaciones permanentes, se debe iniciar el proceso de traslado del mobiliario y equipo de cómputo a las oficinas. Para esto es imperiosa la supervisión de instalaciones físicas y tecnológicas y se deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar el regreso a la normalidad de manera segura, efectiva y funcional. Las secciones siguientes ayudaran al coordinador de recuperación de desastres a decidir las condiciones necesarias para las nuevas instalaciones. Dicho coordinador debe apoyarse en proveedores experimentados para cumplir con las metas definidas.

El regreso a las operaciones normales de una o varias partes de la __________________________________________ debe de ser un evento bien planeado y coordinado. Deben hacerse reuniones entre los gerentes de las áreas a reconstituir y los responsables del área de seguridad para tener planes de acción para desarrollar todas las actividades de manera coordinada.

En los casos en donde sea posible, el cambio o renovación de las instalaciones no debe afectar la atención a socios y usuarios. Las actividades deberán llevarse a cabo en horarios distintos a los de atención a clientes o en áreas separadas que no impidan que se atienda a los socios y usuarios de la __________________________________________________.

## Daño Físico:

Si la interrupción de las operaciones y la pérdida de las instalaciones fueron a causa de un fenómeno físico (por ejemplo un terremoto, huracán, una tubería rota, un agente biológico, etc.) entonces deben de inspeccionarse varias áreas de las instalaciones:

## Estabilidad estructural: una inspección de estabilidad estructural debe realizarse por personal calificado para hacerlo, por lo tanto el coordinador de recuperación de desastres debe confiar en el asesoramiento que reciba de ingenieros civiles, arquitectos o y personal de emergencias. El coordinador de recuperación de desastres ayudará en la evaluación de cualquier manera posible.

Las determinaciones hechas en lo referente a la estabilidad y seguridad estructural del edificio donde se encuentren las instalaciones son factores clave en el proceso de reconstitución. Si las instalaciones son inestables, deben pasar por una extensa reparación, en ese caso la utilización de instalaciones temporales distintas a las que serán reparadas será una necesidad ineludible. El coordinador de recuperación de desastres debe obtener copias de los análisis hechos a las instalaciones y hacer recomendaciones al director de recuperación de desastres sobre si mantenerse en esas instalaciones o mudarse a otras. El director de recuperación de desastres decidirá si es conveniente ocupar instalaciones nuevas mientras se reparan las otras, si ocupara las instalaciones mientras son reparadas o si es mejor mudarse definitivamente a otra edificación.

## Seguridad: aunque la estabilidad estructural es un punto vital para la seguridad en un ambiente de trabajo, existen otros factores que también deben ser considerados por ejemplo una fuga de agua que pueda causar daños a equipos de cómputo, muebles, pisos, paredes u ductos de aire acondicionado. Por lo tanto el coordinador de recuperación de desastres debe asegurarse de que se haga una inspección en las instalaciones y los resultados sean revisados y atendidos. Otros factores de seguridad que deben ser considerados y evaluados en conjunto con el área de mantenimiento y obras son los siguientes:

- El uso de materiales de reparación e insumos eléctricos que cumplan con las normas de los códigos de construcción.

- La instalación y operabilidad de alarmas contra incendios.

- Salidas de emergencia no bloqueadas.

- Sanitarios funcionales.

La seguridad es otro factor clave para determinar si se puede usar una instalación existente o debe usarse una nueva para reconstituir las operaciones de una oficina el particular.

## Corriente eléctrica: el coordinador de recuperación de desastres debe asegurarse de que cualquier cambio o reparación en las instalaciones eléctricas cumple con los requerimientos necesarios, en especial con los del área de TI. En caso de haber problemas se deben solucionar cuanto antes con ayuda del área de mantenimiento y obras.

## Equipo de cómputo: todo el equipo de cómputo de TI afectado en un incidente debe ser probado de manera minuciosa para asegurar que funciona de manera correcta. Se debe levantar un inventario de dicho equipo y documentar sus condiciones. En caso de que sea necesaria alguna actividad extra para repararlo, esta también de be ser registrada.

## Comunicaciones: en caso de que una línea de voz o datos sea dañada, el área de redes y telecomunicaciones será la encargada de reparar o solicitar la reparación de dicho medio y reportar al coordinador de recuperación de desastres tanto su fallo como su re establecimiento.

## Daño tecnológico:

Si la interrupción de las operaciones se debió a fallas o problemas tecnológicos, el coordinador de recuperación de desastres se apoyará en el área de TI para hacer una inspección y definir si el equipote cómputo está en posibilidad des de operar. Si se detectan problemas, estos deben ser solucionados al reconfigurar o reemplazar el equipo defectuoso.

## Desactivación del plan:

El proceso de recuperación con la recuperación completa de las instalaciones y la reconstitución de las operaciones. Un cierre formal debe ser incluido en los procedimientos para asegurar que ninguno importante ha sido pasado por alto. La experiencia adquirida debe ser examinada, analizada y evaluada en un esfuerzo para lograr lo siguiente:

- Detectar debilidades en las políticas de la ________________________________________, procesos y procedimientos que causaron o permitieron que un desastre ocurriera y/o contribuyeron a que el impacto del mismo fuera mayor.

- Tomar nota de problemas encontrados y desarrollar procedimientos que los prevengan o que minimicen su impacto.

- Mejorar la cadena de ejecución de los procedimientos para proveer un mejor funcionamiento del plan en el futuro.

- Identificar debilidades en la ejecución del plan que requieren de mejor entrenamiento de los equipos, capacitación y práctica.

- Aplicar los conocimientos adquiridos después del incidente a las actividades diarias para mejorar la manera en la que la _________________________________________ hace negocios.

## Como abordar la desactivación del plan:

La manera en la que se debe terminar el plan de recuperación de desastres y declararlo desactivado es por medio de dos actividades:

- Generando un escrito “post desastre” que documente las lecciones aprendidas durante el mismo.

- Estableciendo e implementando acciones correctivas basadas en las lecciones aprendidas.

## Informe final del equipo de recuperación de desastres:

Inmediatamente después de terminar la fase de reconstitución el coordinador de recuperación de desastres debe convocar a una junta al equipo de recuperación de desastres por las siguientes razones:

- Determinar los costos asociados a mantener la continuidad de negocio de la ________________________________________________ en su totalidad (si es el caso) o en una de sus partes, identificación y reporte de las actividades realizadas para reubicación de instalaciones.

- Cualquier tarea posterior al desastre que quede pendiente debe ser identificada y asignada a algún miembro del equipo para que la concluya.

Se realiza un informe donde conste que actividades funcionaron bien y cuales deben ser mejoradas. La tabla 3-1 debe ser usada durante esta discusión. Las acciones correctivas para mejorar los procedimientos actuales pueden incluir las siguientes:

- Modificaciones al DRP

- Creación de nuevos métodos de prueba teórica para reforzar las áreas débiles y mejorar la ejecución del plan.

- Modificaciones a los procedimientos de operación normales para prevenir debilidades en la operación que puedan proveer  una oportunidad para que un desastre ocurra o ayude a que el impacto de este sea mayor.

## Desactivación del equipo de recuperación de desastres:

La última parte en la agenda de la junta posterior al desastre del equipo de recuperación será la desactivación del mismo, al igual que con el plan, dicho equipo debe ser declarado como desactivado por el director de recuperación de desastres.

Apéndices:

Apéndice A: Lista de contactos del equipo de recuperación de desastres.

Apéndice B: Información para contactar proveedores:

Apéndice C: Ubicación y acceso a los respaldos fuera de sitio.

Apéndice D: Información de configuración y lista de comprobación para la recuperación del sistema.

Apéndice E: Inventario de las instalaciones.

Apéndice F: Contactos y ruta de acceso al sitio alterno.